实训反思日志

姓名：王洁琼 班级：信管1602 学号：1608020216

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2019-6-30 | 实训内容：确认题目及实训计划  反思与总结：今天确定了本次实训系统的大体思路，将本学期的撰写的报告进行了完善，对具体内容进行了分工，但是分工没有明确到人，提出了大家先一起做出一个部分，然后进行分工的想法。希望最终能实现系统的开发！ |
| 2019-7-1 | 实训内容：完善项目内容和需求，完善系统分析和设计报告  反思与总结：今天大家一起研究了如何开发登录界面，从网上找到了一些代码，通过现有的代码进行学习，大体了解了如何设计登录界面，并进行了初步的实现。 |
| 2019-7-2 | 实训内容：开始系统实现，任务分组  反思与总结：今天完成了登录界面的设计，并对余下工作进行了初步的分工，每个人都有自己的任务可以落实。今天在供应商信息页面的编写中出现了一些困难，再询问了一些大神之后，并且还在网上找了相关教程，最后还是解决了，感觉特别有成就感。 |
| 2019-7-3 | 实训内容：设计出大体的功能模块  反思与总结：今天依然遇到了一些问题，去图书馆借阅了一些相关书籍，在网上找了一个视频教程，最终解决了。不过今天的效率有点低，一直在解决一个问题。 |
| 2019-7-4 | 实训内容：完成大体代码实现  反思与总结：我负责的界面代码已经基本编写好，但是还没有连接数据库，希望连接完数据库可以顺利运行。 |
| 2019-7-5 | 实训内容：进行数据库连接测试  反思与总结：今天连接数据库果然还是遇到了很多问题，我们请来了大神帮忙，最终顺利地完成连接数据库。 |
| 2019-7-6 | 实训内容：系统整体进行测试  反思与总结：今天对整体进行了测试，我们删除了系统原先的信息，输入了错误信息，结果都提示错误，说明我们的系统已经初步成型。 |
| 2019-7-14 | 实训内容：功能及代码进行优化改进  反思与总结：我们今天再网上又找到了一些相关案例，我们对其中设计比较好的部分进行了复制，并应用到我们的系统中去。系统已经基本成型。成就感满分！ |
| 2019-7-15 | 实训内容：完成实训报告撰写  反思与总结：今天撰写最终的报告，大家不是很积极，我一个人基本写完了整个报告，并制作了演示PPT。希望明天演示顺利，得到一个满意的分数！ |
| 2019-7-16 | 实训内容：实训成果展示 |

总结：本次实训时间过得很快，也很充实，最终做出了一个比较满意的系统，通过十天的学习，已经基本掌握了编程的应用能力与开发能力，这十天最大的感受就是十分理解程序员的辛苦与不易，同时对自己未来的规划有了更详细的定位，这是一个高速发展的时代，互联网的重要性已经深入到了每个人心里，所以现在对于自己未来职业的定位慢慢变成了以技术为支撑来发展自己，尽管可能自己不擅长编程，但是掌握一门技术才是硬道理。

同时，在这十天中，我们的项目建设小组中也出现了不少问题，事后对于这些问题进行思考和总结，发现自己作为组长也存在不少问题，这是一次宝贵的实战经验。比如我们小组在前期的分工不明确，结果导致有人完全不干活，每天来了无所事事，大部分工作都由自己来完成，给自己施加了特别大的压力，同时又调动不起来小组成员。但后来及时的调整，我们重新分工，规定时间与内容，效果明显改善了很多，但是还是存在有人在打酱油的问题，现在想想，可能还是自己的管理方法有问题。

最后，非常感谢老师能给我们安排这样一门课程，让我们从理论学习走向了实际操作，这个过程虽然遇到很多问题，但是我们也学到了很多书本和老师讲授所涉及不到的内容。希望在今后的学习中，能够继续保持这种面对问题积极应对的态度，对于不懂的问题刻苦钻研的精神！